Утверждаю:                             В.М.Вицентий

ООО УК  «Управление  городского  хозяйства»

Капитальный  ремонт  объектов  жилищного  фонда  на  2014 год

| №№ п.п. | Перечень объектов | Наименование и виды работ | Объем | Финансовое обеспечение ср-ва платеж. бюдж. насел. т.руб. т.руб. | Сроки испол. | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объём | стоимость | % выполнения |
| 1 | Ул.Космонавтов,4 | Герметизация межпанельных швов | 3503,4 | 40,0 | 150,0 | май |  | 190,0 |  |
| 2 | Пр. Ленина,29 | Ремонт лежанки ХВС в подвале | 3291,09 | 5,3 | 95,7 | февраль |  | 101,0 |  |
| 3 | Ул. Суворова,9а | Ремонт лежанки ХВС, в подвале | 3583,9 | 0,9 | 51,7 | март |  | 52,6 |  |
| 4 | Ул. Никонова,12 | Ремонт подъездов | 2361,3 | 14,9 | 228,4 | январь |  | 243,3 |  |
| 5 | Ул. Мичурина,2 | Ремонт вводно-распределительного устройства (эл.щит) | 1595,1 | 1,9 | 39,9 | январь |  | 41,8 |  |
| 6 | Ул. Циолковского,1 | Ремонт кровли | 633,3 | 34,4 | 412,2 | август |  | 446,6 |  |
| 7 | Пр. Ленина,59 | Замена подъездных окон на ПВХ | 3248,1 | 20,0 | 80,0 | апрель |  | 100,0 |  |
| 8 | Пр. Свердлова,4в | Ремонт отмостки | 8500,63 | 23,4 | 279,4 | июль |  | 302,8 |  |
| 9 | Пр. Ленина.30 | Ремонт кровли (северная сторона) | 2071,8 | 45,5 | 377,9 | Май |  | 423,4 |  |
| 10 | Ул. Дегтярева,28 | Ремонт кровли | 1520,8 | 22,4 | 598,9 | июнь |  | 621,3 |  |
| 11 | Пр. Свердлова,4 | Ремонт лежанки ГВС в подвале | 6983,32 | 23,4 | 348,5 | июль |  | 371,9 |  |
| 12 | Пр. Свердлова,6 | Ремонт лежанки ХВС в подвале | 5596,7 | 10,1 | 100,8 | январь |  | 110,9 |  |
| 13 | Пр. Октябрьский.11а | Ремонт отмостки | 4366,5 | 12,7 | 142,1 | август |  | 154,8 |  |
| 14 | Ул. Дзержинского,10 | Электромонтажные работы. Замена эл.проводки в подъездах | 678,8 | 10,5 | 24,6 | январь |  | 35,1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 265,4 | 2 930,1 |  |  | 3 194,7 |  |

Финансовое  обеспечение,  всего  - 3 194,7  тыс. руб.   в том  числе:

Средства  бюджета  - 265,4  тыс. руб.

Платежи  населения – 2930,1  тыс. руб.

Выполнение –      %